上海师大10KV变电站预防性试验工作安排

- 徐汇校区：2月7日——2月10日

- 具体时间：2月7日8:00-16:30  10KV 1#总站（停甲线一路）以下1#、2#、3#、4#变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。

- 具体时间：2月8日8:00-16:30  10KV1#总站（停乙线一路）以下1#、2#、3#、4#变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。

- 具体时间：2月9日 8:00-16:30  10KV学生公寓变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。（甲、乙线分上、下午停电）。

- 具体时间：2月10日8:00-16:00 10KV东部、国教变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。（甲、乙线分上、下午停电）。

- 奉贤校区：2月11日——2月13日

- 具体时间：2月11日8:30-16:30 10KV总站（停35KV甲路）以下的行政楼、迎宾楼、图文中心、北区高配站、东区变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。

- 具体时间：2月12日8:30-16:30 10KV总站（停35KV乙路）以下的行政楼、迎宾楼、图文中心、北区高配站、北区变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养。

- 具体时间：2月13日8:30-16:30 10KV新农河变电站，所属的高压柜、配变以及低压开关柜进行试验，维护保养（甲、乙段分上、下午停电）。

以上工作安排如与实际情况发生矛盾时，按照学校的实际情况再作调整。

资产管理处

2015年2月5日